Vad var bra

* Bra tidsplanering och hållning av den
* Bra kompetenser för uppgiften
* Tidigt in i rollfördelning och planering

Vad var mindre bra

* Mycket olika styrdokument att ta in
* Burn down, otydlig användning
* Budgetering
* Inget Scrum-möte

Vad behåller vi

* Tavlan
* Effektivitet
* Scrum-planeringen
* Grupprollerna

Vad kan vi bli bättre på

* Bättre tidsplanering och budgetering
* Burn down
* Trello test?